Fale do modelo e metrologia Scrum
Fale de projetos e abordagens de equipes de software
Fale um pouco das ferramentas como o Jira e sua importância nos projetos de TI
Faça tudo no modelo ABNT

Na atualidade, o desenvolvimento de softwares é uma das atividades mais valorizadas no mercado de trabalho, cada vez mais a internet e a computação assumem um protagonismo maior em nosso cotidiano. As novas soluções tecnológicas surgem para mudar, melhorar, automatizar a maneira como fazíamos determinadas tarefas. Estamos vivenciando literalmente uma transformação digital e cultural que desperta uma nova forma de pensar nas pessoas e principalmente nos empreendedores.
Pode-se dizer que desenvolvimento de softwares é a atividade de criar programas de computação, executada por um desenvolvedor ou por um grupo de desenvolvedores, e o software é um produto virtual, formado por um conjunto de códigos, instruções escritas em determinada linguagem da computação. Instruções essas que serão traduzidas pela tela do equipamento eletrônico e apresentadas de modo diferente ou até mesmo materializadas em ações em alguns tipos de aparelhos.
Os desenvolvedores são programadores, ou seja, eles escrevem o programa a partir de códigos, porém vale a ressalva que nem todo programador é desenvolvedor, já que essa alcunha é atribuída aos profissionais que participam de todo o processo de desenvolvimento de softwares. O desenvolvedor é aquele que sabe conduzir um projeto, desde a concepção, entendendo quais são as necessidades do cliente. Esse trabalho é minucioso e envolve ouvir o cliente, colher informações, fazer protótipos, testar, ajustar, homologar e implementar, é uma tarefa complexa que demanda bastante conhecimento técnico.
O processo de criação possui várias etapas desde a concepção do projeto até a sua conclusão e por isso faz-se necessário a escolha de uma metodologia para coordenar todo o trabalho de criação do artefato, pois envolvem muitas etapas e não podem ser conduzidos de modo aleatório. É preciso coordenar quem faz o quê, quando, como e onde. E não basta definir tudo isso em uma reunião, ficar na palavra e deixar assim até o fim do projeto. De acordo as etapas avançam as necessidades mudam, e é nesse contexto entram as metodologias de desenvolvimento de software, para dar ordem ao modo como o trabalho será conduzido e acompanhado.

Metodologia Ágil Scrum
Muitas pessoas confundem a metodologia scrum como sendo a metodologia ágil. Entretanto, esse é um conceito errado. Na verdade, o Scrum se encaixa entre um dos métodos de gestão ágil de projetos. O termo Metodologia Ágil ou Agile existe desde o início do século 21 com a criação do Manifesto Ágil quando se tornou mais popular.
Foi desenvolvida para atender o desejo dos clientes e é realizada em etapas e só inicia uma nova demanda quando a outra é finalizada. Desta forma, cada projeto é feito de maneira mais assertiva. Evita-se então o desperdício de recursos e, principalmente, o retrabalho, por isso é considerada um método ágil. Trata-se de um framework (conjunto de ações e estratégias para solucionar problemas) normalmente utilizado com projetos mais complexos.
O conceito principal é a ideia de finalizar um projeto mais rápido, com melhor qualidade, otimizando os recursos humanos e materiais. Além disso, potencializa o trabalho em equipe com foco no cumprimento dos prazos estipulados por meio do acompanhamento da evolução do projeto.
Vale destacar que as metodologias ágeis são alternativas de gestão de projetos com o objetivo de oferecer rapidez e adaptação dos processos e, por isso, o scrum está listado como um método Agile.
A metodologia scrum, foi desenvolvida por Ken Schwaber e Jeff Sutherland. Jeff era piloto de avião e, da sua experiência, detectou o fato de que não existe uma maneira fixa para pousar um avião, pois depende de vários fatores, inclusive, externos, exigindo adaptações a cada pouso.
Segundo Sutherland, um grande projeto pode ser visto da mesma maneira, porque envolve uma série de atividades e pessoas diferentes para a conclusão de um mesmo objetivo, havendo necessidade de ajustes durante a trajetória, pois obstáculos não previstos podem surgir no caminho.
Foi desse insight que a metodologia scrum foi criada e, a partir daí, bastante utilizada pelos setor da tecnologia.
Scrum, baseia-se em ciclos com período de tempo definido, chamados Sprints, onde trabalha-se para alcançar objetivos bem definidos. Estes objetivos são representados no Product Backlog, uma lista de itens a fazer constantemente atualizada e repriorizada (ScrumAlliance 2010).
Assim como em todo projeto ou organização, existe uma hierarquia na metodologia Scrum. Afinal, é necessário que haja um profissional no comando da equipe multidisciplinar que trabalhará no desenvolvimento do produto.
Para o sucesso do projeto, é importante que a empresa e os membros da equipe entendam qual o seu papel.
Existem três papéis principais que compõem o Scrum: Time, Product Owner (P.O.) e Scrum Master.
Equipe de desenvolvimento: A equipe de desenvolvimento ou Scrum Team são todos os profissionais que formam a equipe responsável pela conclusão daquele projeto. Normalmente, forma-se um time multidisciplinar, pois a criação de um novo produto exige uma pluralidade de conhecimentos impossível de ser encontrada em apenas uma especialidade. Essa equipe deve seguir o que está previsto em cada sprint, seguindo as normas da empresa e a transparência do projeto, colaborando a cada Daily Scrum. Basicamente, funciona assim: o Scrum Team é orientado e apoiado pelo Scrum Master para realizar o que foi planejado pelo Product Owner. O objetivo final desse trabalho é a conclusão do projeto.
De maneira geral, entende-se que a equipe de desenvolvimento deve ser formada por poucos profissionais e com focos específicos. São responsáveis por entregar soluções. Geralmente é formada por um grupo pequeno (entre 5 a 9 pessoas) multifuncional e que trabalha de forma autogerenciada e auto-organizada.
Product Owner: é o líder ou gerente do projeto, responsável pelo objetivo final do produto. Possui um papel de liderança e tomará as principais decisões sobre o processo de desenvolvimento daquele projeto, sendo o principal responsável pelo sucesso na conclusão do produto. O Product Owner será responsável por visualizar todo o projeto, dividir as funcionalidades e definir a ordem de prioridade de execução das demandas. É também responsável pela visão de negócios do projeto. Cabe a este papel definir e priorizar o Product Backlog. Geralmente é o papel desempenhado pelo cliente ou por um gerente de produtos da empresa que desenvolve o software.
Scrum Master: é uma mistura de gerente, facilitador e mediador. Seu papel é remover obstáculos da equipe e assegurar que as práticas de Scrum estejam sendo executadas com eficiência. Deve ser o motivador da equipe e explicar o que espera ao final daquele projeto concluído. Será esse profissional quem deve passar a filosofia Agile para todos os integrantes do grupo.
Se o Product Owner é o responsável pelo projeto como um todo, o Scrum Master é quem irá ajudar os demais integrantes da equipe a entenderem os princípios, valores e como funciona a metodologia Scrum. É uma das funções mais importantes para que o método tenha sucesso em uma organização. Ele também tem um papel de liderança, mas um pouco diferente do gestor do projeto, exercendo uma função de coach, pois deve auxiliar os membros do time a desenvolver sua maneira de utilizar a abordagem do Scrum.
O Scrum Master não pode mudar as decisões do Product Owner, mas sim encontrar formas de ajudar a equipe a ter melhor desempenho para a conclusão de cada sprint. Quando o time encontrar um problema, é esse profissional também que vai atuar na solução do que pode estar atrapalhando o desenvolvimento.
### Como funciona o Scrum?
A metodologia scrum, é construída a partir de ciclos de atividades de um determinado projeto em conjunto com reuniões para alinhamento das ações e melhora do processo. A ideia é que o acompanhamento seja frequente, inclusive, diariamente, para possibilitar trocas de estratégia, por exemplo, a fim de concluir o projeto com agilidade.
Não é característica da metodologia scrum seguir o caminho inicial traçado sem fazer novas análises e buscar soluções para os obstáculos encontrados no processo. Desta forma, eventuais erros são corrigidos antes de se chegar ao produto final, poupando tempo da equipe de desenvolvimento e, claro, do cliente.
O scrum funciona em fases simples e em ciclos, nos quais deve-se ter uma visão total do projeto, dividir as funcionalidades, definir prioridades, dividir em ciclos, iniciar dos ciclos e revisão dos ciclos.
Definição do Product Backlog: Todas as funcionalidades ou mudanças no produto são definidas pelo Product Owner no Product Backlog. Esta lista é priorizada para refletir a necessidade dos clientes ou demandas do mercado. Os itens do topo possuem prioridade maior do que itens no final da lista.
Planejamento do Sprint: Ocorre em duas partes, cada uma delas com o time-box de quatro horas. Na primeira parte do planejamento, o Scrum Master reúne-se com o Product Owner para verificar qual é o Product Backlog. Na segunda parte, o Scrum Master reúne-se com a Equipe para estimar o esforço necessário para os itens do Product Backlog (usando estimativa ágil como Planning Poker) e para planejar o Sprint.
Andamento do Sprint: Durante o Sprint, os itens do Product Backlog que devem ser entregues são tratados em um artefato conhecido como Sprint Backlog, que contém os itens do Product Backlog subdivididos em tarefas menores. As tarefas são responsabilidade da Equipe, que tem autonomia para decidir como elas devem ser executadas.
Reuniões Diárias: O Scrum Master se reúne diariamente com a Equipe sempre em um mesmo horário. Nesta reunião, cada membro da equipe responde três perguntas básicas:
- O que foi feito ontem?
- O que se pretende fazer hoje?
- Quais são os impedimentos que estão atrapalhando a execução das tarefas?
Revisões: No final do Sprint a Equipe demonstra os resultados para o Product Owner e demais interessados em uma reunião chamada Sprint Review, de forma que os itens do Backlog sejam considerados prontos e então possa se iniciar um novo Sprint. A equipe também faz uma reunião de auto avaliação no final do Sprint chamada Sprint Restrospective. Nela discute-se o que aconteceu durante a iteração finalizada, identificando o que funcionou bem e o que pode ser melhorado.
Monitoramento do Projeto: Para reportar o andamento do projeto usa-se um Burndown Chart, que é um gráfico onde o eixo x é a linha de tempo do projeto e o eixo y é o número de pontos a serem vencidos, que representam os pesos das funcionalidades potencialmente implantáveis do Product Backlog.
Enfim, pode-se concluir que apesar de ser mais comum para profissionais de tecnologia, no desenvolvimento de softwares, por exemplo, é possível aplicar esta maneira de gestão de projetos em empresas de qualquer setor. Por isso, caso seu negócio ainda não aplique o scrum, sempre é possível começar.
Como você pode perceber, a metodologia Scrum é bastante simples de ser aplicada, desde que os colaboradores possuam ou desenvolvam o mindset dos métodos ágeis.
Criado com o objetivo de tornar o desenvolvimento de projetos menos engessado e mais flexíveis, a metodologia Scrum precisa de uma equipe multidisciplinar para ter sucesso. Isso porque cada profissional será responsável por uma parte específica do sprint para que os prazos sejam cumpridos.
O que é importante em todos os projetos scrum é que todos os envolvidos entendam como ela funciona e acreditem que a mentalidade ágil é possível de ser realizada, mesmo nas demandas mais complexas, como fazer pousar um avião ou criar um novo software.

## As Principais etapas para o desenvolvimento de softwares são:
### Levantamento de Requisitos
É a primeira etapa, todo o projeto deve começar por aqui e ser negligente nessa etapa pode colocar todo o trabalho a perder.
O levantamento de requisitos existe para saber quais são as reais necessidades dos clientes, são condições, ou seja, exigências que determinam que o software precisará seguir determinados padrões e especificações.
Podem ser requisitos funcionais (o que o software deve fazer), requisitos de usabilidade ou questões de confiabilidade, portabilidade e segurança. Não é exagero dizer que essa etapa é de responsabilidade compartilhada entre cliente e gerente de projeto.
Pois cabe ao cliente fazer suas exigências, mas aquele que coordenará a equipe de desenvolvedores também precisa se esforçar para compreender totalmente as necessidades e problemas a serem resolvidos de quem o está contratando.
### Análise de Requisitos
Após o levantamento dos requisitos, a fase seguinte consiste em avaliá-los, com o intuito de analisar a viabilidade do trabalho.
Primeiro, é preciso escrutinar as informações recebidas.
Está tudo claro ou há erros, contradições, ambiguidades, dados incompletos ou requisitos ocultos nas entrelinhas?
A partir daí, a equipe analisa se é possível realizar o serviço dentro das condições estabelecidas.
É bom destacar que, nessa etapa, estão em avaliação apenas as condições técnicas.
Então, para seguir adiante, é preciso que a equipe seja capaz de desenvolver o software com excelência, considerando todos os requisitos levantados.
Pode acontecer também de os requisitos serem tais que tornam o trabalho inviável, por ser tecnicamente irrealizável ou por não valer a pena tamanho esforço.
A partir dessa avaliação, conversa-se novamente com o cliente para, se necessário, fazer os ajustes necessários na lista de requisitos.